PHÂN CHIA CÔNG VIỆC VÀ TIẾN ĐỘ 4 TUẦN

Website đặt và quản lý vé xe đường dài

Nhóm 3 người / Frontend trọng tâm: React + Vite + TanStack Query

1. Nguyên tắc phân chia

Frontend là phần trọng tâm của môn học; FE1, FE2 và FE3 đều phải trực tiếp sử dụng React, Vite và TanStack Query.

Admin được chia cho cả 3 FE để cân bằng khối lượng; không giao toàn bộ Admin cho FE3.

Mỗi thành viên FE có cả chức năng Customer và Admin.

Backend có 2 người vì đây là phần nhóm tự chọn và có thể tái sử dụng cho môn học khác.

API contract, ERD, naming convention, query-key convention và Git workflow phải được thống nhất trong tuần 1.

Tuần 4 không mở thêm chức năng lớn; chỉ integration, test, sửa lỗi, tài liệu và demo.

2. Phân chia Frontend – 3 người

FE1 – Authentication, Home, Search, Profile, Dashboard

Customer: Login, Register, Logout.

Customer: Home page.

Customer: Search trips, Filter/Sort.

Customer: Profile.

Admin: Dashboard.

TanStack Query: trips/search, dashboard và server state thuộc phạm vi FE1.

Shared: ProtectedRoute/AdminRoute và một phần common components.

FE2 – Trip, Seat, Bus, Route, Users

Customer: Trip Detail.

Customer: Seat Map + Select Seat.

Admin: Bus management.

Admin: Route management.

Admin: Users management.

TanStack Query: trips, seats, buses, routes, users.

Phối hợp với FE3 ở luồng Trip → Seat → Booking.

FE3 – Booking, My Bookings, Trip Admin, Booking Admin

Customer: Booking.

Customer: My Bookings.

Customer: Booking Detail.

Customer: Cancel Booking.

Admin: Trip management.

Admin: Booking management.

TanStack Query: bookings, admin trips, admin bookings.

Phối hợp với FE2 ở luồng Seat → Booking.

3. Bảng phân chia chức năng Frontend

| Chức năng | FE1 | FE2 | FE3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Login / Register / Logout | ✓ |  |  |
| Home | ✓ |  |  |
| Search / Filter / Sort | ✓ |  |  |
| Profile | ✓ |  |  |
| Admin Dashboard | ✓ |  |  |
| Admin Users |  | ✓ |  |
| Trip Detail |  | ✓ |  |
| Seat Map / Select Seat |  | ✓ |  |
| Admin Buses |  | ✓ |  |
| Admin Routes |  | ✓ |  |
| Booking |  |  | ✓ |
| My Bookings |  |  | ✓ |
| Booking Detail / Cancel |  |  | ✓ |
| Admin Trips |  |  | ✓ |
| Admin Bookings |  |  | ✓ |

Phân chia này tránh việc FE3 phải gánh toàn bộ Admin và vẫn bảo đảm cả 3 FE có nội dung để trình bày React + TanStack Query.

4. Phân chia Backend – 2 người

BE1 – Authentication + Bus/Route/Trip

Spring Boot foundation, MySQL, JPA.

User/Auth, Register/Login/Me.

JWT + role authorization.

Bus CRUD.

Route CRUD.

Trip CRUD + search/filter.

Validation + exception handling.

BE2 – Seat + Booking + Ticket

Seat API và seat availability theo Trip.

Booking API.

Ticket API.

My bookings, booking detail, cancel booking.

Prevent duplicate-seat booking.

Transaction handling cho booking.

5. Mục tiêu chung theo tuần

Tuần 1: Chốt thiết kế và setup: MVP, use case, ERD, API contract, Git workflow, React/Vite/TanStack Query, Spring Boot, MySQL, mock UI.

Tuần 2: Hoàn thành customer happy path bằng API thật: Register → Login → Search → Trip → Seat → Booking → My Bookings.

Tuần 3: Hoàn thành Admin, security và chuẩn hóa việc dùng TanStack Query; cuối tuần feature freeze.

Tuần 4: Integration, regression/edge-case test, responsive, README/báo cáo/slide, rehearsal và release.

6. Tiến độ chi tiết từng tuần

TUẦN 1 – Phân tích, thiết kế và nền móng

Mục tiêu cuối tuần: frontend chạy độc lập bằng mock data; backend kết nối MySQL; ERD và API contract được chốt; 3 FE không phải chờ backend để bắt đầu UI.

Ngày 1 – Kick-off và khởi tạo

Cả nhóm: chốt phạm vi MVP, role CUSTOMER/ADMIN, flow đặt vé và các chức năng không làm.

FE1: tạo Vite + React, JavaScript, ESLint; cài React Router, TanStack Query, Axios.

FE2: dựng mock Trip Detail và Seat Map.

FE3: dựng mock Booking và My Bookings.

BE1/BE2: tạo Spring Boot, MySQL connection và package structure.

Ngày 2 – ERD, API contract và kiến trúc

Cả nhóm: thiết kế ERD gồm users, buses, routes, trips, seats, bookings, tickets.

Cả nhóm: chốt URL, HTTP method, request, response, status code, role cho API chính.

FE1: QueryClientProvider, Router, layout, auth structure.

FE2: component structure cho Trip/Seat.

FE3: query/mutation structure cho Booking.

BE1: User/Auth/Bus/Route/Trip skeleton.

BE2: Seat/Booking/Ticket skeleton.

Ngày 3 – Database và service/query foundation

BE1: database connection + authentication skeleton.

BE2: booking/seat database design + seed data structure.

FE1/FE2/FE3: tạo service và query files theo API contract.

Cả nhóm: thống nhất queryKey convention.

Ngày 4 – Mock frontend và API skeleton

FE1: Login/Register/Home/Search mock + useQuery mock.

FE2: Trip Detail/Seat Map mock + selected seat state.

FE3: Booking/My Bookings/Admin mock + mutation flow mock.

BE1: Bus/Route/Trip API skeleton.

BE2: Seat/Booking API skeleton.

Ngày 5 – Review và tích hợp nền móng

Cả nhóm: clone/review repository, kiểm tra branch/Pull Request.

BE: chạy Postman với API skeleton.

FE: chạy toàn bộ app không cần backend thật.

Chốt lại task tuần 2 dựa trên phần còn thiếu.

M1 – Definition of Done tuần 1

React + Vite + ESLint chạy.

TanStack Query hoạt động.

Backend + MySQL chạy.

ERD và API contract đã chốt.

Mock UI của cả 3 FE hoàn thành.

Repository có Git workflow rõ ràng.

TUẦN 2 – Customer core flow

Mục tiêu cuối tuần: customer có thể hoàn thành một booking thật từ đầu đến cuối bằng API Spring Boot.

FE1

Login/Register/Logout

ProtectedRoute/AdminRoute

Home/Search API

Filter/Sort

Profile cơ bản

useQuery cho trips/search

FE2

Trip Detail API

Seat Map API

Available/Booked/Selected state

Loading/Error/Empty state

useQuery cho trip + seats

FE3

Booking form

Create booking mutation

My Bookings

Booking Detail

Cancel booking

useMutation + invalidation

BE1

Auth/JWT

Bus/Route/Trip API

Search/filter trip

Validation

BE2

Seat API

Create booking

Ticket API

My bookings

Cancel booking

Duplicate-seat protection

M2 – Definition of Done tuần 2

Register → Login → Search → Trip → Seat → Booking → My Bookings chạy end-to-end.

Các lỗi API quan trọng được hiển thị đúng ở frontend.

Nếu booking chưa ổn định thì không mở rộng feature mới.

TUẦN 3 – Admin + TanStack Query + Security

Mục tiêu cuối tuần: Admin CRUD hoạt động, role authorization hoàn chỉnh và cả 3 FE đều có thể giải thích cách TanStack Query được dùng.

FE1

Admin Dashboard

Queries cho dashboard.

FE2

Admin Buses CRUD

Admin Routes CRUD

Admin Users

Queries + mutations + invalidation (buses/routes/users)

FE3

Admin Trips CRUD

Admin Bookings

Queries + mutations + invalidation

Cả 3 FE

useQuery

useMutation

queryKey

cache

staleTime

invalidateQueries

loading/error/empty state

Phân biệt server state và client/UI state

Backend

JWT + role authorization

Validation + exception handler

Booking transaction

Duplicate-seat protection

M3 – Feature Freeze

Admin CRUD chính chạy.

Customer booking ổn định.

TanStack Query được dùng có hệ thống.

Sau mốc này không thêm chức năng lớn; chỉ sửa lỗi, UI, test, tài liệu.

TUẦN 4 – Integration, test, tài liệu và demo

Mục tiêu cuối tuần: người mới có thể clone repository và setup theo README; sản phẩm có thể demo trọn luồng.

Ngày 1 – Fresh setup và regression

Cả nhóm: fresh setup từ repository.

FE1: regression auth/search/dashboard.

FE2: regression trip/seat/bus/route/users.

FE3: regression booking/trips/bookings admin.

Ngày 2 – Edge cases

Không có chuyến.

Hết ghế.

Ghế vừa bị người khác đặt.

Token hết hạn.

Không đủ quyền.

Request sai dữ liệu.

Ngày 3 – UI/build

Responsive mobile/tablet/desktop.

UI consistency.

Console sạch.

npm run build thành công.

Backend seed/reset data kiểm tra.

Ngày 4 – Tài liệu

README setup.

ERD.

API document.

Báo cáo.

Slide.

Demo script và phân vai thuyết trình.

Ngày 5 – Release

Rehearsal toàn bộ demo.

Fix lỗi cuối.

Kiểm tra secret/.env.

Tag release.

M4 – Definition of Done cuối dự án

Frontend build được.

Backend chạy được.

MySQL/seed dựng được.

Customer flow hoàn chỉnh.

Admin flow hoàn chỉnh.

README đủ để setup máy mới.

Báo cáo/slide/demo hoàn chỉnh.

7. Quy ước TanStack Query

Server state: Trips, Seats, Bookings, Buses, Routes, Users → TanStack Query.

Client/UI state: selectedSeat, modal, tab, input → React state.

Query keys: ["trips", from, to, date], ["trip", tripId], ["seats", tripId], ["bookings", "me"], ["admin", "users"], ["admin", "buses"], ["admin", "routes"], ["admin", "trips"], ["admin", "bookings"].

Booking/cancel/CRUD dùng useMutation.

Sau booking/cancel cần invalidate các query liên quan, đặc biệt seats và my bookings.

Mỗi query/mutation phải có loading/error phù hợp; danh sách phải có empty state.

8. Definition of Done cho từng task

Code chạy và build được.

Đúng API contract.

Có loading/error/empty state phù hợp.

Đã test happy path và edge case chính.

Không có console error nghiêm trọng.

Pull Request đã được review.

Không phá chức năng của thành viên khác.

Không commit .env, password hoặc JWT secret.

9. Checklist cuối dự án

Frontend: npm install, npm run dev, npm run lint, npm run build.

React Router + TanStack Query hoạt động.

Customer booking flow hoạt động.

Admin CRUD hoạt động.

Spring Boot + MySQL hoạt động.

JWT + role hoạt động.

Duplicate-seat protection hoạt động.

README đủ để setup máy mới.

Không commit node_modules, target, .env hoặc secret.